نمونه اسپرینت ۱

پروژه: مدیریت سایت کامپیوترهای دانشگاه

مشخصات اسپرینت

- شماره اسپرینت: Sprint 1

- مدت اسپرینت: ۲ هفته

- تعداد اعضای تیم: ۳ نفر

- نوع پروژه: وب‌محور

- سطح پروژه: متوسط (دانشجویی)

این اسپرینت به‌عنوان اولین اسپرینت پروژه، نقش پایه‌ای در شکل‌گیری کل سیستم دارد و تمرکز آن بر ایجاد زیرساخت‌های اصلی نرم‌افزار است.

هدف اسپرینت (Sprint Goal)

هدف اصلی این اسپرینت، پیاده‌سازی هسته اولیه سیستم شامل ورود کاربران، مدیریت نقش‌ها و تخصیص خودکار میز یا کامپیوتر به دانشجویان و اساتید هنگام ورود به سیستم است.

در پایان این اسپرینت انتظار می‌رود یک نسخه‌ی اولیه اما قابل استفاده از سیستم وجود داشته باشد که کاربران بتوانند وارد سیستم شوند و به‌صورت خودکار یک میز یا سیستم آزاد به آن‌ها اختصاص داده شود. این قابلیت‌ها پایه و پیش‌نیاز اسپرینت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

Sprint Backlog

در این اسپرینت، آیتم‌هایی از Product Backlog انتخاب شده‌اند که دارای اولویت بالا و بسیار بالا هستند و برای عملکرد صحیح سیستم ضروری می‌باشند:

- ورود با شماره دانشجویی یا شناسه کارمندی
اولویت: بسیار بالا
احراز هویت کاربران دانشجو، استاد و ادمین

- تخصیص خودکار میز یا کامپیوتر
اولویت: بسیار بالا
اختصاص یک میز یا سیستم آزاد هنگام ورود کاربر

- جلوگیری از تخصیص هم‌زمان یک میز به چند کاربر
اولویت: بسیار بالا
مدیریت هم‌زمانی و جلوگیری از خطای سیستمی

- مدیریت کاربران و نقش‌ها
اولویت: بسیار بالا
تعریف نقش‌های دانشجو، استاد و ادمین و سطح دسترسی آن‌ها

- مدیریت پایگاه داده
اولویت: بسیار بالا
طراحی و پیاده‌سازی جداول اصلی سیستم

- ثبت زمان ورود و خروج کاربران
اولویت: بالا
ذخیره اطلاعات حضور کاربران در سایت کامپیوتر

تسک‌های اسپرینت (Sprint Tasks)

برای پیاده‌سازی آیتم‌های انتخاب‌شده، هر بک‌لاگ آیتم به تسک‌های کوچک‌تر تقسیم شده است تا انجام کار به‌صورت گروهی و مدیریت‌پذیر باشد:

- طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده کاربران و نقش‌ها

- پیاده‌سازی فرآیند ورود کاربران به سیستم (Login)

- طراحی جدول میزها و سیستم‌های موجود در سایت کامپیوتر

- پیاده‌سازی منطق تخصیص خودکار میز یا سیستم آزاد

- اعمال محدودیت جهت جلوگیری از تخصیص هم‌زمان یک میز

- ثبت و ذخیره زمان ورود و خروج کاربران در پایگاه داده

تسک‌ها بین اعضای تیم تقسیم شده و هر عضو مسئول انجام بخشی از آن‌ها در بازه زمانی اسپرینت است.

نحوه اجرای اسپرینت

در طول این اسپرینت، تیم توسعه به‌صورت گروهی روی تسک‌ها کار می‌کند و پیشرفت کار به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.
در پایان اسپرینت، نتیجه‌ی کار در قالب یک نسخه‌ی اولیه سیستم ارائه می‌گردد و پس از بررسی و تأیید کارفرما یا استاد درس، اسپرینت به پایان می‌رسد.

طبق اصول اسکرام، تا زمانی که اسپرینت جاری به پایان نرسیده و تأیید نشود، اسپرینت بعدی آغاز نخواهد شد.

خروجی اسپرینت (Sprint Increment)

در پایان اسپرینت ۱، خروجی‌های زیر حاصل می‌شود:

- کاربران (دانشجو، استاد و ادمین) قادر به ورود به سیستم هستند

- نقش و سطح دسترسی هر کاربر به‌درستی تشخیص داده می‌شود

- یک میز یا سیستم آزاد به‌صورت خودکار به کاربر اختصاص داده می‌شود

- از تخصیص هم‌زمان یک میز به چند کاربر جلوگیری می‌شود

- زمان ورود و خروج کاربران در سیستم ثبت و ذخیره می‌گردد

- پایگاه داده اصلی سیستم مطابق با نیازمندی‌ها پیاده‌سازی شده است

این خروجی به‌عنوان پایه اصلی توسعه اسپرینت‌های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.